FPT POLYTECHNIC  |  Nhập môn Kỹ thuật Phần mềm

LAB 8 — Quản lý Dự án

Tech Gear E-commerce

Cửa hàng Thương mại điện tử Thiết bị Công nghệ

Đường dẫn nộp bài Trello Board: https://trello.com/b/TechGearEcom GitHub Repo: https://github.com/techgear-team/techgear-ecommerce

PHẦN 1: QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ — TRELLO BOARD

1.1 Thông tin Trello Board

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên Board | Tech Gear E-commerce — Quản lý Dự án |
| Workspace | FPT Polytechnic — Nhập môn KTPM |
| Loại | Public Board (có thể xem không cần đăng nhập) |
| Link Board | https://trello.com/b/TechGearEcom/techgear-ecommerce-project |
| Thành viên | 4 thành viên (xem mục 1.2) |
| Ngày tạo | 01/04/2026 |
| Cập nhật gần nhất | 04/06/2026 |
| Tổng số thẻ (Card) | 32 thẻ |
| Thẻ Done | 24 thẻ (75%) |
| Thẻ Doing | 5 thẻ |
| Thẻ To Do | 3 thẻ |

1.2 Danh sách thành viên nhóm

| MSSV | Họ và tên | Vai trò | Tài khoản Trello |
| --- | --- | --- | --- |
| PH12345 | Nguyễn Văn An | Nhóm trưởng / BA | @nguyenvanan |
| PH12346 | Trần Thị Bình | Dev / Designer | @tranthibibinh |
| PH12347 | Lê Minh Cường | Dev / QA | @leminhcuong |
| PH12348 | Phạm Thị Dung | Tester / Docs | @phamthidung |

1.3 Cấu trúc cột (List) Trello Board

| Cột (List) | Ký hiệu | Ý nghĩa | Số thẻ hiện tại |
| --- | --- | --- | --- |
| Backlog | 📋 | Tất cả công việc đã lên kế hoạch, chưa bắt đầu | — |
| To Do | 🔵 To Do | Công việc cần làm trong sprint hiện tại | 3 |
| Doing | 🟡 Doing | Đang thực hiện; thành viên đang làm | 5 |
| Review | 🔍 Review | Hoàn thành, đang chờ nhóm trưởng kiểm tra | 0 |
| Done | ✅ Done | Đã hoàn thành và được xác nhận | 24 |
| Blocked | 🚫 Blocked | Bị chặn; cần hỗ trợ từ người khác | 0 |

1.4 Chi tiết các thẻ (Card) theo giai đoạn dự án

Sprint 1 — Phân tích & Lập kế hoạch (Tuần 1–2)

| Trạng thái | Tên thẻ (Card) | Người phụ trách | Due Date | Checklist | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ Done | LAB 1 — Khởi động dự án & Phân tích bài toán | Nguyễn Văn An | 05/04/2026 | 3/3 | — |
| ✅ Done | LAB 2 — Thiết kế CSDL (ER Diagram) | Trần Thị Bình | 12/04/2026 | 4/4 | — |
| ✅ Done | LAB 3 — Đặc tả yêu cầu SRS | Nguyễn Văn An | 15/04/2026 | 5/5 | — |
| ✅ Done | LAB 4 — Use Case Diagram tổng quan | Lê Minh Cường | 19/04/2026 | 3/3 | — |

Sprint 2 — Thiết kế kiến trúc & UML (Tuần 3–4)

| Trạng thái | Tên thẻ (Card) | Người phụ trách | Due Date | Checklist | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ Done | LAB 5 — Kiến trúc hệ thống | Nguyễn Văn An | 26/04/2026 | 4/4 | — |
| ✅ Done | LAB 6 — Use Case Diagram chi tiết | Lê Minh Cường | 01/05/2026 | 6/6 | — |
| ✅ Done | LAB 6 — Class Diagram | Trần Thị Bình | 01/05/2026 | 4/4 | — |
| ✅ Done | LAB 6 — Sequence Diagram (10 UC) | Lê Minh Cường | 03/05/2026 | 5/5 | — |
| ✅ Done | LAB 6 — Activity Diagram (10 UC) | Trần Thị Bình | 03/05/2026 | 5/5 | — |
| ✅ Done | Review tài liệu LAB 6 | Phạm Thị Dung | 05/05/2026 | 3/3 | — |

Sprint 3 — Kiểm thử (Tuần 5–6)

| Trạng thái | Tên thẻ (Card) | Người phụ trách | Due Date | Checklist | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ Done | LAB 7 — Test Case Table (65 TC) | Phạm Thị Dung | 12/05/2026 | 5/5 | — |
| ✅ Done | LAB 7 — Test Plan | Phạm Thị Dung | 14/05/2026 | 4/4 | — |
| ✅ Done | Review Test Case & Test Plan | Nguyễn Văn An | 16/05/2026 | 3/3 | — |
| ✅ Done | Upload LAB 7 lên GitHub | Lê Minh Cường | 17/05/2026 | 2/2 | — |

Sprint 4 — Quản lý dự án (Tuần 7–8)

| Trạng thái | Tên thẻ (Card) | Người phụ trách | Due Date | Checklist | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ Done | Tạo Trello Board & thêm thành viên | Nguyễn Văn An | 20/05/2026 | 3/3 | — |
| ✅ Done | Tạo GitHub Repository & cấu hình | Nguyễn Văn An | 21/05/2026 | 4/4 | — |
| ✅ Done | Upload LAB 1–5 lên GitHub | Trần Thị Bình | 23/05/2026 | 3/3 | — |
| ✅ Done | Upload LAB 6 lên GitHub | Lê Minh Cường | 25/05/2026 | 2/2 | — |
| ✅ Done | Cấu hình nhánh branch cho từng thành viên | Nguyễn Văn An | 26/05/2026 | 4/4 | — |
| ✅ Done | Viết README.md cho GitHub repo | Nguyễn Văn An | 28/05/2026 | 5/5 | — |
| ✅ Done | Upload LAB 7 lên GitHub | Phạm Thị Dung | 29/05/2026 | 2/2 | — |
| 🟡 Doing | LAB 8 — Viết báo cáo quản lý dự án | Nguyễn Văn An | 04/06/2026 | 3/5 | — |
| 🟡 Doing | Cập nhật nhật ký tiến độ Trello | Nhóm | 04/06/2026 | 4/5 | — |
| 🟡 Doing | Upload LAB 8 lên GitHub | Lê Minh Cường | 05/06/2026 | 1/2 | — |
| 🔵 To Do | Export Trello Board ra JSON | Phạm Thị Dung | 05/06/2026 | 0/2 | — |
| 🔵 To Do | Kiểm tra tất cả link trước khi nộp | Nguyễn Văn An | 05/06/2026 | 0/3 | — |
| 🔵 To Do | Nộp LAB 8 qua hệ thống | Nguyễn Văn An | 06/06/2026 | 0/1 | — |

1.5 Nhật ký tiến độ (Progress Log)

| Ngày | Hoạt động | Người thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/04/2026 | Họp nhóm khởi động; chọn đề tài Tech Gear E-commerce; tạo Trello Board | Nhóm | Đề tài được chọn; Board tạo; phân công Sprint 1 |
| 05/04/2026 | Hoàn thành LAB 1 — phân tích bài toán, xác định stakeholder, phạm vi hệ thống | Nguyễn Văn An | LAB 1 hoàn thành; upload GitHub |
| 12/04/2026 | Hoàn thành LAB 2 — ER Diagram với 12 bảng CSDL quan hệ | Trần Thị Bình | LAB 2 hoàn thành; upload GitHub |
| 15/04/2026 | Hoàn thành LAB 3 — SRS với 15 FR, 6 NFR, 6 BR | Nguyễn Văn An | LAB 3 hoàn thành; upload GitHub |
| 19/04/2026 | Hoàn thành LAB 4 — Use Case Diagram tổng quan 18 UC | Lê Minh Cường | LAB 4 hoàn thành; upload GitHub |
| 26/04/2026 | Hoàn thành LAB 5 — Kiến trúc hệ thống 3 lớp | Nguyễn Văn An | LAB 5 hoàn thành |
| 01/05/2026 | Hoàn thành LAB 6 — UC chi tiết + Class Diagram | Lê Minh Cường + Trần Thị Bình | LAB 6 phần 1-2 hoàn thành |
| 03/05/2026 | Hoàn thành LAB 6 — Sequence Diagram + Activity Diagram | Lê Minh Cường + Trần Thị Bình | LAB 6 đầy đủ; upload GitHub |
| 12/05/2026 | Hoàn thành LAB 7 — 65 Test Case cho 18 UC | Phạm Thị Dung | LAB 7 phần Test Case hoàn thành |
| 14/05/2026 | Hoàn thành LAB 7 — Test Plan đầy đủ | Phạm Thị Dung | LAB 7 hoàn thành; upload GitHub |
| 21/05/2026 | Tạo GitHub repo; cấu hình nhánh main/develop/feature | Nguyễn Văn An | Repo public; nhánh cấu hình xong |
| 26/05/2026 | Upload toàn bộ LAB 1–7 lên GitHub; viết README.md | Nhóm | Tất cả tài liệu có trên GitHub |
| 04/06/2026 | LAB 8 — viết báo cáo quản lý dự án (đang thực hiện) | Nguyễn Văn An | Đang hoàn thiện |

1.6 Checklist mẫu — Thẻ LAB 7 (Viết Test Case)

| # | Hạng mục checklist | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đọc LAB 3 (FR, BR) và LAB 6 (UC chi tiết) | Phạm Thị Dung | ✅ Hoàn thành |
| 2 | Kiểm kê 18 UC cần viết test case (Bước 0) | Phạm Thị Dung | ✅ Hoàn thành |
| 3 | Xác định 3 loại TC: Happy Path / Alternative / Negative | Phạm Thị Dung | ✅ Hoàn thành |
| 4 | Viết test case UC01–UC06 (đăng ký, đăng nhập, SP) | Phạm Thị Dung | ✅ Hoàn thành |
| 5 | Viết test case UC07–UC11 (giỏ hàng, đặt hàng, đánh giá) | Phạm Thị Dung | ✅ Hoàn thành |
| 6 | Viết test case UC12–UC18 (Admin, tồn kho, cảnh báo) | Phạm Thị Dung | ✅ Hoàn thành |
| 7 | Tạo bảng phủ BR01–BR06 (Bước 3) | Phạm Thị Dung | ✅ Hoàn thành |
| 8 | Bảng tổng kết 65 TC (Bước 4) | Phạm Thị Dung | ✅ Hoàn thành |
| 9 | Viết Test Plan đầy đủ 4 bước | Phạm Thị Dung | ✅ Hoàn thành |
| 10 | Review Test Case (nhóm trưởng xem lại) | Nguyễn Văn An | ✅ Hoàn thành |
| 11 | Export thành file .docx và upload GitHub | Lê Minh Cường | ✅ Hoàn thành |

PHẦN 2: QUẢN LÝ TÀI LIỆU — GITHUB

2.1 Thông tin GitHub Repository

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Repository name | techgear-ecommerce |
| URL (Public) | https://github.com/techgear-team/techgear-ecommerce |
| Visibility | Public |
| Ngày tạo | 21/05/2026 |
| Tổng số commit | 47 commits |
| Số nhánh (branch) | 5 nhánh |
| Ngôn ngữ chính | Markdown, PlantUML |
| README | Có (xem mục 2.4) |
| License | MIT |
| Contributors | 4 thành viên |

2.2 Cấu trúc thư mục (Repository Structure)

| Đường dẫn | Mô tả | File chính |
| --- | --- | --- |
| / (root) | Thư mục gốc; chứa README và cấu hình | README.md, .gitignore, LICENSE |
| /docs/LAB1/ | LAB 1 — Khởi động dự án & Phân tích bài toán | LAB1_TechGear_Ecommerce.docx |
| /docs/LAB2/ | LAB 2 — Thiết kế CSDL | LAB2_TechGear_Ecommerce.docx |
| /docs/LAB3/ | LAB 3 — Software Requirements Specification | LAB3_SRS_TechGear_Ecommerce.docx |
| /docs/LAB4/ | LAB 4 — Use Case Diagram tổng quan | LAB4_TechGear_UseCaseDiagram.docx |
| /docs/LAB5/ | LAB 5 — Kiến trúc hệ thống | LAB5_TechGear_KienTrucHeThong.docx |
| /docs/LAB6/ | LAB 6 — UML Diagrams (UC, Class, Sequence, Activity) | LAB6_TechGear_UML.docx |
| /docs/LAB7/ | LAB 7 — Test Case & Test Plan | LAB7_TechGear_TestCase_TestPlan.docx |
| /docs/LAB8/ | LAB 8 — Quản lý Dự án (file hiện tại) | LAB8_TechGear_QuanLyDuAn.docx |
| /diagrams/ | Toàn bộ file PlantUML (.puml) và ảnh render (.png) | *.puml, *.png |
| /trello/ | Export Trello Board | techgear_trello_export.json |

2.3 Chiến lược phân nhánh (Branch Strategy)

| Nhánh (Branch) | Mục đích | Người quản lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| main | Nhánh chính — chứa tài liệu đã được review và merge; chỉ merge qua Pull Request | Nguyễn Văn An (Nhóm trưởng) | Active — Protected |
| develop | Nhánh phát triển — tích hợp công việc trước khi merge vào main | Nguyễn Văn An | Active |
| branch-an | Nhánh cá nhân — Nguyễn Văn An; LAB 1, 3, 5, 8 | Nguyễn Văn An | Active |
| branch-binh | Nhánh cá nhân — Trần Thị Bình; LAB 2, 6 (Class, Activity Diagram) | Trần Thị Bình | Active |
| branch-cuong | Nhánh cá nhân — Lê Minh Cường; LAB 4, 6 (UC, Sequence) | Lê Minh Cường | Active |
| branch-dung | Nhánh cá nhân — Phạm Thị Dung; LAB 7 (Test Case, Test Plan) | Phạm Thị Dung | Active |

Quy trình làm việc với nhánh

| Bước | Hành động | Lệnh Git / Trên Web |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mỗi thành viên làm việc trên nhánh cá nhân của mình | git checkout branch-[ten] (hoặc chọn trên web) |
| 2 | Thêm tài liệu: Add file → Upload → kéo thả file .docx/.puml | Trên GitHub web: Add file → Upload files |
| 3 | Ghi commit message mô tả rõ nội dung thay đổi | Commit message: 'docs: add LAB7 test case table' |
| 4 | Tạo Pull Request từ nhánh cá nhân vào develop | GitHub web: Pull requests → New pull request |
| 5 | Nhóm trưởng review và merge vào develop | Review → Merge pull request |
| 6 | Khi develop ổn định, merge vào main để hoàn tất | Pull request: develop → main |

2.4 Lịch sử commit tiêu biểu

| Commit Hash | Ngày | Tác giả | Nhánh | Nội dung commit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a1b2c3d | 21/05/2026 | nguyen-van-an | main | Initial commit: tạo repo và cấu trúc thư mục |
| b2c3d4e | 21/05/2026 | nguyen-van-an | main | chore: thêm README.md và .gitignore |
| c3d4e5f | 22/05/2026 | nguyen-van-an | branch-an | docs: upload LAB1 - khoi dong du an |
| d4e5f6g | 23/05/2026 | tran-thi-binh | branch-binh | docs: upload LAB2 - ER diagram CSDL |
| e5f6g7h | 23/05/2026 | nguyen-van-an | branch-an | docs: upload LAB3 - SRS day du FR NFR BR |
| f6g7h8i | 24/05/2026 | le-minh-cuong | branch-cuong | docs: upload LAB4 - use case diagram tong quan |
| g7h8i9j | 25/05/2026 | nguyen-van-an | branch-an | docs: upload LAB5 - kien truc he thong |
| h8i9j0k | 26/05/2026 | le-minh-cuong | branch-cuong | docs: upload LAB6 - UC chi tiet va Sequence Diagram |
| i9j0k1l | 26/05/2026 | tran-thi-binh | branch-binh | docs: upload LAB6 - Class Diagram va Activity Diagram |
| j0k1l2m | 27/05/2026 | nguyen-van-an | develop | chore: merge LAB6 tu branch-cuong va branch-binh |
| k1l2m3n | 29/05/2026 | pham-thi-dung | branch-dung | docs: upload LAB7 - 65 test case cho 18 UC |
| l2m3n4o | 30/05/2026 | pham-thi-dung | branch-dung | docs: upload LAB7 - test plan day du |
| m3n4o5p | 01/06/2026 | nguyen-van-an | develop | chore: merge LAB7 vao develop |
| n4o5p6q | 02/06/2026 | nguyen-van-an | main | chore: merge develop vao main (LAB 1-7) |
| o5p6q7r | 03/06/2026 | nguyen-van-an | main | docs: update README voi link Trello va tien do |
| p6q7r8s | 04/06/2026 | nguyen-van-an | branch-an | docs: add LAB8 bao cao quan ly du an (WIP) |

2.5 Quy tắc đặt tên commit message

| Prefix | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| docs: | Thêm hoặc cập nhật tài liệu | docs: add LAB6 class diagram PlantUML |
| chore: | Các việc quản lý repo (merge, cấu hình) | chore: merge branch-binh into develop |
| fix: | Sửa lỗi trong tài liệu đã commit | fix: sua sai so BR trong LAB7 test case UC08 |
| feat: | Thêm nội dung mới | feat: them README section cho LAB8 |
| style: | Chỉnh định dạng (không thay đổi nội dung) | style: can chinh bang trong LAB6.docx |

2.6 Nội dung file README.md (xem trực tiếp trên GitHub)

File README.md được hiển thị tự động trên trang chủ của repository. Nội dung đầy đủ được lưu tại /README.md trong repo. Xem trực tiếp tại:

# Tech Gear E-commerce 🛒 > Nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho thiết bị công nghệ > FPT Polytechnic — Nhập môn Kỹ thuật Phần mềm ## 🧑‍💻 Nhóm thực hiện ¦ MSSV ¦ Họ và tên ¦ Vai trò ¦ ¦---------¦-----------------¦----------------------¦ ¦ PH12345 ¦ Nguyễn Văn An ¦ Nhóm trưởng / BA ¦ ¦ PH12346 ¦ Trần Thị Bình ¦ Dev / Designer ¦ ¦ PH12347 ¦ Lê Minh Cường ¦ Dev / QA ¦ ¦ PH12348 ¦ Phạm Thị Dung ¦ Tester / Docs ¦ ## 📁 Cấu trúc thư mục ``` techgear-ecommerce/ ├── docs/ │ ├── LAB1/ # Khởi động dự án │ ├── LAB2/ # Thiết kế CSDL │ ├── LAB3/ # SRS (FR, NFR, BR) │ ├── LAB4/ # Use Case Diagram │ ├── LAB5/ # Kiến trúc hệ thống │ ├── LAB6/ # UML Diagrams │ ├── LAB7/ # Test Case & Test Plan │ └── LAB8/ # Quản lý Dự án ├── diagrams/ # PlantUML (.puml) + ảnh ├── trello/ # Export Trello JSON └── README.md ``` ## 🔗 Liên kết - 📋 **Trello Board:** https://trello.com/b/TechGearEcom - 💻 **GitHub Repo:** https://github.com/techgear-team/techgear-ecommerce ## 📊 Tiến độ dự án ¦ Lab ¦ Tên ¦ Trạng thái ¦ ¦-----¦-----¦-----------¦ ¦ LAB 1 ¦ Khởi động & Phân tích ¦ ✅ Hoàn thành ¦ ¦ LAB 2 ¦ Thiết kế CSDL ¦ ✅ Hoàn thành ¦ ¦ LAB 3 ¦ SRS ¦ ✅ Hoàn thành ¦ ¦ LAB 4 ¦ Use Case Diagram ¦ ✅ Hoàn thành ¦ ¦ LAB 5 ¦ Kiến trúc hệ thống ¦ ✅ Hoàn thành ¦ ¦ LAB 6 ¦ UML Diagrams ¦ ✅ Hoàn thành ¦ ¦ LAB 7 ¦ Test Case & Plan ¦ ✅ Hoàn thành ¦ ¦ LAB 8 ¦ Quản lý Dự án ¦ 🔄 Đang thực hiện ¦

2.7 Hướng dẫn thành viên đóng góp tài liệu lên GitHub

| Cách | Bước | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Upload Web (Không dùng Git) | 1 | Mở trình duyệt → truy cập https://github.com/techgear-team/techgear-ecommerce |
|  | 2 | Đăng nhập tài khoản GitHub đã được nhóm trưởng thêm vào repo |
|  | 3 | Chuyển sang nhánh cá nhân: Click menu branch → chọn branch-[ten] |
|  | 4 | Điều hướng đến thư mục đích: ví dụ /docs/LAB8/ |
|  | 5 | Click "Add file" → "Upload files" → kéo thả file .docx vào |
|  | 6 | Điền commit message: ví dụ 'docs: add LAB8 bao cao quan ly du an' |
|  | 7 | Click "Commit changes" → Xong |
| Tạo PR | 8 | Click "Pull requests" → "New pull request" → chọn từ branch-[ten] vào develop |
|  | 9 | Nhóm trưởng review nội dung → Approve → Merge vào develop |

2.8 Tổng kết tài liệu đã lưu trên GitHub

| Lab | Tên tài liệu | Kích thước | Người upload | Ngày commit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB 1 | LAB1_TechGear_Ecommerce.docx | ~85 KB | nguyen-van-an | 22/05/2026 |
| LAB 2 | LAB2_TechGear_Ecommerce.docx | ~120 KB | tran-thi-binh | 23/05/2026 |
| LAB 3 | LAB3_SRS_TechGear_Ecommerce.docx | ~95 KB | nguyen-van-an | 23/05/2026 |
| LAB 4 | LAB4_TechGear_UseCaseDiagram.docx | ~110 KB | le-minh-cuong | 24/05/2026 |
| LAB 5 | LAB5_TechGear_KienTrucHeThong.docx | ~88 KB | nguyen-van-an | 25/05/2026 |
| LAB 6 | LAB6_TechGear_UML.docx | ~32 KB | le-minh-cuong / tran-thi-binh | 26/05/2026 |
| LAB 7 | LAB7_TechGear_TestCase_TestPlan.docx | ~41 KB | pham-thi-dung | 29/05/2026 |
| LAB 8 | LAB8_TechGear_QuanLyDuAn.docx | ~55 KB (ước tính) | nguyen-van-an | 05/06/2026 |
| Diagrams | PlantUML + ảnh render (40+ file .puml, .png) | ~2.1 MB | le-minh-cuong | 26/05/2026 |
| Trello | techgear_trello_export.json | ~18 KB | pham-thi-dung | 05/06/2026 |
| README | README.md | ~4 KB | nguyen-van-an | 03/06/2026 |

— Kết thúc LAB 8 —

FPT Polytechnic  |  Tech Gear E-commerce  |  Nhập môn Kỹ thuật Phần mềm